

<Training Vue.JS> - KẾ HOẠCH DỰ ÁN

**Phiên bản: １．０**

**Ngày tạo: 28・5・２０２０**

**SOẠN THẢO**

**Trần Quang Thanh**

**PHÊ DUYỆT**

**<Chức danh>**

**<Họ tên người phê duyệt>**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU** | | | | |
| **Phiên bản** | **Ngày** | **Nội dung sửa đổi** | **Lý do** | **Người thực hiện** |
| 1.0 | 2020/05/28 | Tạo mới |  | ThanhTQ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Mục lục

[1. THÔNG TIN DỰ ÁN 4](#_Toc41642225)

[1.1 Mục tiêu và phạm vi của dự án 4](#_Toc41642226)

[1.2 Input của dự án 4](#_Toc41642227)

[1.3 Output của dự án 4](#_Toc41642228)

[2. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 5](#_Toc41642229)

[2.1 Cách thức thực hiện dự án 5](#_Toc41642230)

[2.2 Thời gian thực thi &các milestone chính 5](#_Toc41642231)

[2.3 Phân công nhân sự và vai trò trách nhiệm 5](#_Toc41642232)

[2.3.1 Danh sách member training 5](#_Toc41642233)

[2.4 Các bên liên quan 5](#_Toc41642234)

[2.5 Schedule 5](#_Toc41642235)

[2.6 Các khó khăn, vướng mắc 6](#_Toc41642236)

[3. MEMO KHÁC 6](#_Toc41642237)

[3.1 Tài liệu đính kèm 6](#_Toc41642238)

[3.2 Các nguyên tắc sercurity cần tuân thủ 6](#_Toc41642239)

[3.3 Other 6](#_Toc41642240)

# THÔNG TIN DỰ ÁN

## Mục tiêu và phạm vi của dự án

* Nắm được kiến thức cơ bản về Vue JS, Bootstrap 4
  + Các cú pháp của cơ bản Vue js, cú pháp template, xử lý Event, Form, làm việc với component v.v.v…
  + Sử dụng được thư viện Vuex và Vue Router
  + Sử dụng được Bootstrap 4 kết hợp với Vue JS
* Kết hợp các kiến thức đã học để thực hành code:
  + Thực hành code 3 màn hình menu, list và hiển thị chi tiết

## Input của dự án

| STT | Tên input | Mô tả chi tiết (nếu cần) | Tiêu chuẩn input |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | svn://192.168.0.109/svn/prjp\_cresco/0000\_Projects/0029\_OPTiM/20\_plan/03.Training/Vue JS/Schedule\_Training Vue.JS.mpp | Schedule |  |
| 2 | **Link tài liệu:**  <https://vi.vuejs.org/v2/guide/>  <https://vuex.vuejs.org/>  <https://ssr.vuejs.org/>  <https://router.vuejs.org/>  <https://www.tutorialspoint.com/vuejs/index.htm>  <https://getbootstrap.com/docs/4.0/getting-started/introduction/> | Tài liệu/giáo trình Vue JS, Bootstrap 4 |  |
| 3 | svn://192.168.0.109/svn/prjp\_cresco/0000\_Projects/0029\_OPTiM/30\_implementation/31\_requirement/VN/VueJs課題\_0525\_2/VueJs課題\_0525\_2.pptx | REQ chức năng màn hình cần thực hiện |  |

## Output của dự án

| STT | Tên output | Mô tả chi tiết (nếu cần) | Tiêu chuẩn output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Source code thực hành và source code các source code đã thực hiện khi học  Output commit vào folder svn ở cột bên cạnh bổ sung thêm tên của từng member training  Vd : TanLM  -- Vue JS Basic  -- Màn hình 1メニュー画面 | svn://192.168.0.109/svn/prjp\_cresco/0000\_Projects/0029\_OPTiM/30\_implementation/33\_source/training |  |
| 2 |  |  |  |

# KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

## Cách thức thực hiện dự án

* **update hàng ngày tại vị trí:** svn://192.168.0.109/svn/prjp\_cresco/0000\_Projects/0029\_OPTiM/20\_plan/03.Training/Vue JS/Schedule\_Training Vue.JS\_Member\_Name.mpp

**\*** Member\_Name : tên của người đang training

## Thời gian thực thi &các milestone chính

| STT | Tên giai đoạn | Khái quát  công việc | Duration  (hours) | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chuẩn bị | ・Lên schedule, plan và  phân chia training, gửi thông tin thống nhất với khách hàng |  | 28/05/2020 | 01/06/2020 | Schedue, Kế hoạch training |
|  | Vue JS Basic | ・Cài đặt môi trường  ・Tìm hiểu khái niệm cơ bản  ・Tìm hiểu Component cơ bản |  | 02/06/2020 | 04/06/2020 | Code đã thực hiện trong quá trình học |
|  | Vue JS Advance | ・Component  ・Vuex  ・Vue Router  ・Server-Side Rendering |  | 04/06/2020 | 10/06/2020 | Code đã thực hiện trong quá trình học |
|  | Bootstrap 4 | ・Tìm hiểu tổng quan về Boostrap 4  ・Biết cách chia layout  ・Sử dụng các class Components |  | 10/06/2020 | 12/06/2020 | Code đã thực hiện trong quá trình học |
|  | Code MH | Màn hình 1メニュー画面 |  | 16/06/2020 | 17/06/2020 | Source code, biên bản review |
|  | Code MH | Màn hình 2 一覧画面 |  | 17/06/2020 | 19/06/2020 | Source code, biên bản review |
|  | Code MH | Màn hình 3 単票画面 |  | 19/06/2020 | 22/06/2020 | Source code, biên bản review |

## Phân công nhân sự và vai trò trách nhiệm

| STT | Vị trí | Nhiệm vụ | Người được phân công |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PM | ・Follow quá trình thực hiện của member | Trần Quang Thanh |
|  | Member | ・Training theo phân công của PM |  |

### Danh sách member training

## Các bên liên quan

| STT | Bên liên quan | Vai trò | Nội dung  liên lạc | Thời gian/ tuần suất | Cách thức  liên lạc | Địa chỉ liên lạc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADM | Chuẩn bị SVN, maillist |  |  | メール | ADMTECH@luvina.net |

## Schedule

* **Vue JS, Bootstrap 4 training:**

svn://192.168.0.109/svn/prjp\_cresco/0000\_Projects/0029\_OPTiM/20\_plan/03.Training/Vue JS/Schedule\_Training Vue.JS.mpp

## Các khó khăn, vướng mắc

### Chưa có nhân sự. Kế hoạch đang lên tiền đề member biết html, css và js rồi.

### Nếu chưa biết thì phải training thêm các phần đó. Dự định cho Chiến giải thích đào tạo mọi người 1 ngày và 1.5-2 ngày làm bài tập thực hành

# MEMO KHÁC

## Tài liệu đính kèm

*<Nếu có>*

## Các nguyên tắc sercurity cần tuân thủ

*<Nếu có>*

## Other

*<Nếu có>*